**VII. Desempeño Institucional**

**d) Plan Institucional de Tecnologías de la Información**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Clave | Nombre del proyecto | Importe | Adj. directa | Licitación pública | Fecha | Autorización | Dictamen | % de avance |
| 1 | ECOSUR-PETIC-001/2018 | Internet de las Cosas (IoT) en  proyectos de investigación. |  |  |  |  | 25/10/2017 | Se encuentra en espera de suficiencia presupuestaria para la adquisición de insumos electrónicos para el desarrollo de maquetas y pilotos. | 0% |
| 2 | ECOSUR-PETIC-002/2018 | Análisis y diseño del Sistema de Gestión Integral Institucional (Académico, Posgrado, Vinculación y Administración) | $366,672.00 | Al tratarse de personas físicas y no rebasar el monto se procedió a la adjudicación directa |  |  | 25/10/2017 | Dictamen favorable por la Unidad de Gobierno Digital con fecha 13 julio de 2018.  El periodo de contratación ser servicio será de octubre a diciembre. | 100% |
| 3 | ECOSUR-PETIC-003/2018 | Licenciamento Enrollment Education Solutions Microsoft | Hasta por $1,800,000 durante la vigencia del contrato plurianual de 3 años. |  | Licitación pública consolidada por CONACyT para todos los Centros Públicos de Investigación. |  | 25/10/2017 | El proceso de contratación fue declarado desierto toda vez que las propuestas  presentadas no incluían toda la documentación solicitada, sin embargo, la empresa “Novandi  S.A. de C.V.” presentó una inconformidad, derivado de la cual el "Área de Responsabilidades"  resolvió la nulidad del fallo y su reposición observando los razonamientos expuestos en la  inconformidad, por lo cual, el pasado 14 de marzo de 2018, se realizó el acto de reposición del  fallo adjudicando el servicio al licitante “Novandi S.A. de C.V.” quien será el proveedor del  servicio por el periodo del 15 de marzo del 2018 al 14 de marzo de 2021 | 100% |
| 4 | ECOSUR-PCTIC-001/2018 | Servicio de Mantenimiento al GRP (Goverment Resource Planning-GRP Planeacion de Recursos goubernamentales) | $497,524.00 | X (Caso de excepción por ser proveedor único) |  | Por definir | 25/10/2017 | 28/03/2018.- En proceso de contratación por el área correspondiente.  Contrato formalizado en abril de 2018 | 100% |
| 5 | ECOSUR-PCTIC-001/2018 | Sevicios de enlaces internet y seguridad institucional | Por definir |  |  |  | 25/10/2017 | Se tiene un primer borrador del Anexo Técnico antes de someterlo a la Unidad de Gobierno Digital | 20% |
| 6 | ECOSUR-PCTIC-001/2018 | Servicios de Mantenimiento y soporte del Sistema Integral para Gestión de Bibliotecas | $431,804.60 | X(Caso de excepción por ser proveedor único) |  |  | 25/10/2017 | Con solicitud de alcance de fecha 28/03/2018  Dictamen favorable por la Unidad de Gobierno Digital con fecha 27 de abril de 2018  Contrato formalizado en mayo de 2018 | 100% |
| 7 | ECOSUR-PCTIC-001/2018 | Contratacion de licencias de Antivirus |  |  |  |  | 25/10/2017 | En espera de suficiencia presupuestal | cancelado por disposiciones de cierra de ejercicio 2018 |
| 8 | ECOSUR-PCTIC-001/2018 | Compra de refacciones relacionadas con TIC para equipos institucionales de cómputo |  |  |  |  | 25/10/2017 | En proceso de levantamiento de necesidades institucionales | 10%  cancelado por disposiciones de cierra de ejercicio 2018 |
| 9 | ECOSUR-PCTIC- 003/2018 | Contratación de Servicios Profesionales en actividades relacionadas con TIC institucionales |  |  |  |  | 25/10/2017 | En espera suficiencia presupuestal | 0%  cancelado por disposiciones de cierra de ejercicio 2018 |
| 10 | ECOSUR-PCTIC-005/2018 | Servicio de nube para videoconferencias de escritorio |  |  |  |  | 25/10/2017 | En espera de suficiencia presupuestal | 0%  cancelado por disposiciones de cierra de ejercicio 2018 |
| 11 | ECOSUR-PCTIC-007/2018 | Software de Virtualización |  |  |  |  | 25/10/2017 | En espera de suficiencia presupuestal | 0%  cancelado por disposiciones de cierra de ejercicio 2018 |
| 12 | ECOSUR-PCTIC-008/2018 | Adquisición de pólizas de mantenimiento para todos los servidores institucionales. |  |  |  |  | 25/10/2017 | En espera de suficiencia presupuestal | 0%  cancelado por disposiciones de cierra de ejercicio 2018 |
| 13 | ECOSUR-PCTIC- 010/2018 | Contratación de certificación Wildcard SSL para acceder de manera segura a las páginas institucionales | $17,000.00 |  |  |  | 25/10/2017 | En espera de suficiencia presupuestal  No rebasa las 300 UMA diaria por lo que no requiere dictamen de la UGD | 100% |
| 14 | ECOSUR-PCTIC-011/2018 | Contrato de servicios administrados o arrendamiento o adquisición de equipos de cómputo (escritorio y portátiles) para diversas áreas de ECOSUR |  |  |  |  | 25/10/2017 | En proceso de levantamiento de necesidades institucionales | 10%  cancelado por disposiciones de cierra de ejercicio 2018 |
| 15 | ECOSUR-PCTIC-012/2018 | Contrato de servicios administrados o arrendamiento o adquisición de equipos de impresión para diversas áreas de ECOSUR |  |  |  |  | 25/10/2017 | En proceso de levantamiento de necesidades institucionales | 10%  cancelado por disposiciones de cierra de ejercicio 2018 |
| 16 | ECOSUR-PCTIC-014/2018 | Adecuación del módulo Activos Fijos en el GRP, para poder poder operarlo y transferir la base de datos sistema para el control de activo fijo al mismo. | $394,400.00 | X (Caso de excepción por ser proveedor único) |  |  | 31/10/2017 | Dictamen favorable de la Unidad de Gobierno Digital con fecha 13 de julio de 2018  Falta formalizar el contrato correspondiente | 80% |
| 17 | ECOSUR-PCTIC-015/2018 | Contratación, arrendamiento, compra, pago de licencias y/o servicios administrados de software institucional (Sustantivo y administrativo) |  |  |  |  | En proceso | En proceso de levantamiento de necesidades institucionales  Se hizo la contratación de licencias SSA.- No rebasa las 300 UMA por lo que no requiere dictamen de la UGD  Se hizo la contratación de licencias Mind Manager.- No rebasa las 300 UMA por lo que no requiere dictamen de la UGD | 10%  cancelado por disposiciones de cierra de ejercicio 2018 |
| 18 | ECOSUR-PCTIC-016/2018 | Adquisición, arrendamiento y/o servicios administrados de equipo de seguridad perimetral de siguiente generación para las 5 unidades y el Jardin Botánico de Puerto Morelos |  |  |  |  | 29/11/2017 | En espera de suficiencia presupuestal | 0%  cancelado por disposiciones de cierra de ejercicio 2018 |
| 19 | ECOSUR/COPTIC/2018 | Cartera Operativa de Proyectos TIC 2018 |  |  |  |  | No aplica: como lo establece la Fracción V del Artículo 9 del Acuerdo por el que se modifican las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en dichas materias en su última reforma publcada del 04/02/2016 en el DOF, pero al igual en lo señalado en el Acuerdo se someterá a la aprobación del GTDTIC en su primera sesión ordinaria del 16/04/2018 | No aplica: como lo establece la Fracción V del Artículo 9 del Acuerdo por el que se modifican las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en dichas materias en su última reforma publcada del 04/02/2016 en el DOF | 40% |

Notas:

Autorización: Es la fecha en la que la Unidad de Gobierno Digital emite la aprobación de los proyectos que conforman la CEPTIC que se ejecutarán para el año 2018.

Dictamen: Documento que contiene la aprobación técnica favorable del proyecto con base al estudio de factibilidad; una vez que ha sido validado y aprobado por el Órgano Interno de Control, Unidad de Gobierno Digital y según sea el caso UPCP de la SHCP.

Fecha: En que se formaliza la contratación.