**VII. Desempeño Institucional**

**d) Plan Institucional de Tecnologías de la Información**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.**  | **Clave**  | **Nombre del proyecto**  | **Importe**  | **Adj. directa**  | **Licitación pública**  | **Fecha**  | **Autorización**  | **Dictamen**  | **% de avance**  |
| 1 |  ECOSUR-PETIC-001/2019Estratégico | INTERNET DE LAS COSAS (IoT) EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN |  |  |   |   | 28 DE ENERO DE 2019 |   | Este proyecto no fue autorizado en la Cartera Ejecutiva de Proyectos de TIC. Sin embargo, la UTIC-ECOSUR inicio inició el planteamiento. |
| 2 | ECOSUR-PETIC-002/2019Estratégico | ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL INSTITUCIONAL (ACADÉMICO, POSGRADO, VINCULACIÓN Y ADMINISTRACIÓN) |  |  |  |  | 28 DE ENERO DE 2019 |  | 70%, se han tenido avances en el apoyo y sistematización en las áreas de posgrado, coordinación general académica y vinculación |
| 3 | ECOSUR-PCTIC-001/2019 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL GRP (GOVERMENT RESOURCE PLANNING-GRP PLANEACION DE RECURSOS GUBERNAMENTALES) | $512,000.00 | Art. 41 Fracción I |  |  | 28 DE ENERO DE 2019 | Dictamen de la UGD del 2 de abril de 2019, contrato formalizado por la SDRMySG  | 90%, se alcanzará el 100% una vez completado el periodo de contratación al 31 de diciembre. |
| 4 | ECOSUR-PCTIC-002/2019 | SEVICIOS DE ENLACES INTERNET Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL |  |  |  |  | 28 DE ENERO DE 2019 |  | 80% Se integró información al plan de Contratación consolidad en materia de TIC de la APF con fecha 3 de septiembre de 2019. Se integro en los apartados de Enlaces de Internet, telefonía. |
| 5 | ECOSUR-PCTIC-003/2019 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRAL PARA GESTIÓN DE BIBLIOTECAS (ALEPH) | $450,000.00 | Art. 41 Fracción I |  |  | 28 DE ENERO DE 2019 | Dictamen de la UGD del 3 de abril de 2019, contrato formalizado por la SDRMySG | 90%, se alcanzará el 100% una vez completado el periodo de contratación al 31 de diciembre. |
| 6 | ECOSUR-PCTIC-004/2019 | CONTRATO DE SERVICIOS O ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO (ESCRITORIO Y PORTÁTILES) PARA DIVERSAS ÁREAS DE ECOSUR EN LAS 5 UNIDADES REGIONALES |  |  |  |  | 28 DE ENERO DE 2019 |  | 50%Se integró información al plan de Contratación consolidad en materia de TIC 2020 de la APF con fecha 3 de septiembre de 2019 |
| 7 | ECOSUR-PCTIC-005/2019 | CONTRATO DE SERVICIOS O ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA DIVERSAS ÁREAS DE ECOSUR EN SUS CINCO UNIDADES REGIONALES |  |  |  |  | 28 DE ENERO DE 2019 |  | 50% Se integró información al plan de Contratación consolidad en materia de TIC de la APF con fecha 3 de septiembre de 2019 |
| 8 | ECOSUR-PCTIC-006/2019 | CONTRATACIÓN, ARRENDAMIENTO, COMPRA, PAGO DE LICENCIAS Y/O SERVICIOS ADMINISTRADOS DE SOFTWARE INSTITUCIONAL (SUSTANTIVO Y ADMINISTRATIVO) |  |  |  |  | 28 DE ENERO DE 2019 |  | 25%, Se tuvo una solicitud por una de las áreas, pero no contaba con suficiencia presupuestal para su ejecución. Se hizo una identificación de necesidades en materia de licencias ADOBE y se solicitará publicación de SDI y el proceso de autorización correspondiente con el OIC y la UGD |
| 9 | ECOSUR-PCTIC-007/2019 | ADQUISICIÓN DE REFACCIONES RELACIONADAS CON TIC PARA EQUIPOS INSTITUCIONALES DE CÓMPUTO |  |  |  |  | 28 DE ENERO DE 2019 |  | 25%Se publico SDI en el mes de septiembre, para la cual se realizará procedimiento de autorización ante el OIC y UGD |
| 10 | ECOSUR-PCTIC-008/2019 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TIC INSTITUCIONALES (SERVICIOS PROFESIONALES) |  |  |  |  | 28 DE ENERO DE 2019 |  | Se cancela por no contar con suficiencia presupuestal |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |