**VII. Desempeño institucional**

**d) Plan Institucional de Tecnologías de la Información-Nota explicativa**

La Tabla adjunta se interpreta de la siguiente manera:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre columna** | **Significado** |
| Clave | Identificador del proyecto en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETIC)  |
| Nombre proyecto | Nombre definido por la institución para el proyecto |
| Importe | Monto ejercido una vez ejecutado el proyecto y que cuenta con las autorizaciones correspondientes |
| Adj. directa | En caso de aplicar la adjudicación directa bajo la consideración del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones |
| Licitación pública | En caso de aplicar la licitación pública |
| Fecha | Fecha de realización de cualquiera de los procedimientos de las casillas anteriores |
| Autorización | Fecha de autorización de la Cartera ejecutiva de proyectos TIC |
| Dictamen | Fecha de autorización del proyecto mencionado en la Cartera ejecutiva de proyectos TIC |
| % de avance | Porcentaje de avance en el proceso total (Estudio de factibilidad, autorización del OIC, dictaminación de la UGD, contratación y conclusión del proyecto) |

Dentro de la Cartera Ejecutiva de Proyectos TIC (CEPTIC) correspondiente al ejercicio 2020, se consideraron 3 Proyectos Estratégicos (PETIC) y 6 Proyectos de Contratación (PCTIC). A continuación, se muestra los estatus de cada uno (véase formato adjunto).

**ECOSUR-PETIC-001/2020. Enlaces de internet y seguridad institucional**

Aprobado y con avances en la contratación consolidada de la APF en materia de TIC. También se ha iniciado el proceso de solicitud de información por medio del portal de compranet para determinar vialidad de servicios y costes.

**ECOSUR-PETIC-003/2020. Contratación de servicios en actividades relacionadas con TIC institucionales**

En proceso de aprobación- Existen observaciones de la UGD, las cuales están siendo atendidas de acuerdo con la normativa sobre austeridad.

**ECOSUR-PCTIC-001/2020. Mantenimiento al GRP Net Multix**

Aprobado. Se inició el estudio de factibilidad. Se obtuvo la aprobación del Órgano Interno de Control el pasado 17 de marzo.

**ECOSUR-PCTIC-001/2020. Mantenimiento al sistema de bibliotecas**

Aprobado por la UGD. Se iniciará el estudio de factibilidad cuando el área solicitante lo señale.

**ECOSUR-PCTIC-003/2020. Contratación, arrendamiento, compra, pago de licencias y/o servicios administrados de software institucional (sustantivo y administrativo)**

En proceso de aprobación. Existen observaciones por la UGD, que se están atendiendo.

**ECOSUR-PCTIC-004/2020. Adquisición de refacciones relacionadas con TIC para equipos institucionales**

Se envió a revisión directa del personal de la UGD, quien determinaría la necesidad de ser sometido como proyecto. Al momento no se tiene respuesta.

**ECOSUR-PCTIC-005/2020. Servicio de equipos de impresión para diversas áreas de ECOSUR en las 5 unidades regionales**

Aprobado por la UGD. Se encuentra integrado al proyecto de contratación consolidada en materia de TIC para la APF, iniciada en septiembre de 2019, sin que al momento se tenga una instrucción del proceso de aplicación.

**ECOSUR-PCTIC-006/2020. Contratación de actividades relacionadas con TIC institucionales**

En proceso de aprobación. Existen observaciones por la UGD, que se están atendiendo.

**Responsable de la información**

**Ing. Enrique Guillermo Ayala Covarrubias**

**Responsable de la Unidad de Tecnologías de la**

**Información y Comunicaciones (UTIC)**