**VII. Desempeño Institucional**

**d. Plan Institucional de Tecnologías de la Información (EDN)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Clave** | **Nombre del proyecto** | **Importe** | **Adj. directa** | **Licitación pública** | **Fecha** | **Autorización** | **Dictamen** | **% de avance** |
| 1 | ECOSUR-PETIC-001/2021 | Servicios de enlaces de internet y seguridad institucional | $16,700,000.00 |  | X |  | 05/11/2020 |  | 30% |
| 2 | ECOSUR-PETIC-002/2021 | Servicio de licenciamiento de derecho de uso de software Microsoft para el CONACYT y los Centros Públicos de Investigación. | $3,874,893.30 |  | X |  | 05/11/2020 |  | Cancelado |
| 3 | ECOSUR-PCTIC-001/2021 | Servicio de mantenimiento al GRP | $548,400.00 | X |  | 26/02/2021 | 05/11/2020 | 23/02/2021 | 75% |
| 4 | ECOSUR-PCTIC-002/2020 | Contratación, arrendamiento, compra, pago de licencias y/o servicios administrados de software institucional (Sustantivo y administrativo) 2021 | $300,000.00 | X |  |  | 05/11/2020 | 03/03/2021 | 50% |
| 5 | ECOSUR-PCTIC-003/2020 | Contrato de servicios de equipos de impresión para diversas áreas de ECOSUR en sus cinco unidades regionales 2021-2023 | $1,000,000.00 | X |  |  | 05/11/2020 | 31/03/2021 | 50% |
| 6 | ECOSUR-PCTIC-004/2020 | Servicios de Mantenimiento y soporte del Sistema Integral para Gestión de Bibliotecas 2021 | $500,000.00 |  |  |  | 27/01/2020 |  | 0% |
| 7 | ECOSUR-PCTIC-005/2020 | Arrendamiento, adquisición o servicios administrados de equipos tecnológicos operativos y críticos para operaciones sustantivas y adjetivas de ECOSUR 2021-2024 | $7,000,000.00 |  |  |  | 01/12/2020 |  | 10% |
| 8 | ECOSUR-PCTIC-006/2020 | Contratación de Servicios en actividades relacionadas con TIC institucionales 2021 | $1,000,000.00 |  |  |  | 05/11/2020 |  | 10% |
| 9 | ECOSUR-PCTIC-007/2020 | Servicio de firma electrónica | $400,000.00 |  |  |  | 05/11/2020 |  | 10% |